附件

余杭区2022年省级现代农业园区项目实施计划表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 建设内容 | 计划总投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 37730 |  |
| 1 | 宏盛粮食生产基地建设项目 | 杭州宏盛粮油贸易有限公司 | 仁和街道 | 在仁和街道云会村，新建一个占地面积40亩、建筑面积24800平方米（包括生产车间、仓储、办检测中心等）粮油生产基地，通过智能控制系统对粮油生产线进行实时智能监控，全面实现粮油加工自动化、信息化、智能化发展，打造综合型现代化粮油加工仓储基地。主要包括建设日产300吨智能自动化大米生产线1条，500吨级智能化食用油生产线1条、智能罐装生产线3条；食用油储存罐10座（约6000吨）；室内高标准粮仓44组（仓容2000吨），粮食恒温仓（4000吨）等建设内容。其中纳入项目补助的建设内容为： 农业基础设施建设：1、新建50吨米仓44组，计划投资额440万； 农业设施装备建设：2、新增旋振筛（带循环风）1台，计划投资额7.5万；3、新增去石机1台，计划投资额6万；4、新增砻谷机1台，计划投资额7.5万；5、新增卧式砂辊碾米机2台，计划投资额14万；6、新增立式铁辊碾米机2台，计划投资额20万；7、新增复式白米分级筛2台，计划投资额14万；8、新增红外色选机4台，计划投资额220万；9、新增抛光机4台，计划投资额60万；10、新增配米器7台，计划投资额70万；11、新增不锈钢溜管、三通等1套，计划投资额55万；12、新增大米在线检测仪1台，计划投资额35万；13、新增风网52组，计划投资额234万；14、新增输送系统23台，计划投资额124万；15、新增全自动编织袋包装机组1套，计划投资额95万；16、新增全自动整形真空包装机组1套，计划投资额110万；17、新增码垛系统1套，计划投资额97万；18、新增空压机组1套，计划投资额55万；19、新增自动化控制系统1套，计划投资额142万。 | 20000 | 纳入项目建设内容的核定投资额为1806.20 万 |
| 2 | 瓶窑社会化服务中心提升项目（张堰农机农事服务中心项目） | 西安寺村、张堰村 | 瓶窑镇 | 在瓶窑镇张堰村，建设一个面积约为4700 m2的社会化服务中心，主要包括数字大厅、农机存放和维修中心，具备100吨烘干能力的水稻烘干中心、满足5000亩水稻育秧需求的育秧中心、恒温10度的稻米存储中心、日产30吨稻米的碾米加工中心等，探索实施“农机共享、空间共享、服务共享、发展模式共享、发展成果共享”的新型农事服务模式，打造“浙字号”品牌大米，提升农业产出效益，提高农民收入。 | 1500 |  |
| 3 | 品牌农业提升项目 | 区农技推广中心 | 区农业农村局 | 促进粮食产业品牌化发展，通过品牌建设助推农业转型升级，发挥市场需求的导向作用，减少低端无效供给，增加绿色优质产品，提高市场号召力和影响力。 通过实施优质稻品牌提升建设，以开展余杭好稻米活动、品牌农业推广活动、媒体公众号宣传等形式，大力推广余杭优质稻米，不断提升余杭好稻米品牌知名度和市场竞争力，进一步推进优质稻产业发展和转型升级。建设内容主要包括：建设1个优质稻品种展示基地、出台1个优质稻生产技术规程、建立6个优质稻产加销一体化示范基地、培育1个以上公共品牌、开展优质稻展览陈列和产学研活动、举办余杭好稻米评比活动。 | 600 |  |
| 4 | "禹上稻乡"生产加工中心项目 | 永安村 | 余杭街道 | 在余杭街道永安村，建设一个占地面积为7亩的集数字化、现代化、体验化、教育化为一体的数字观光米厂，主要包括的现代化大米加工车间1200m2，内含检测室、包材仓库的检验检测用房400m2，用于储存各种规格成品大米的恒温仓库380m2，用于农机设备存贮、农业新科技新装备新模式展示的农机设备库1380m2，具备产品暂存、包装和发货功能的分拣包装车间380m2、水稻育秧房330m2等。通过引进全套精米加工设备、全套自动包装设备、数字加工检测和管理系统、加工仓储包装等空间的配套设施设备、实验室设备、配套冷库设施设备，旨在连片打造“禹上稻乡”服务3万亩基本农田，补足禹上稻乡仓储、加工等全产业链发展短板，提升水稻产品附加值，提升稻米种植现代化水平，推进联农带农，促进农户分享产业链收益，打响余杭大米品牌。 | 1670 |  |
| 5 | 农田数字植保建设项目 | 生态植保站 | 区农业农村局 | 新增和更新20个左右虫情监测设备、农林生态远程实时监控系统、昆虫性诱智能监测测报系统和小麦赤霉病监测仪等。具体包括：远程拍照式虫情测报灯2盏、稻飞虱监测系统1套，准确识别稻飞虱、叶蝉数量、农林生态远程实时监控系统4套，支持30d数据存储功能、昆虫性诱智能监测测报系统9套，提高诱捕率、田间病虫害智能调查设备4套。通过充分发挥数字设备的高效性和智慧性，推动新技术的示范应用，推进农田产业数字化改造。 | 120 |  |
| 6 | 新型农业经营主体培育项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 改造提升20个左右区级农业园区、家庭农场，通过建设农业基础设施、农业设施装备等，加强示范引导，不断提升我区农业现代化水平、新型经营主体生产经营能力和带动能力，有利于资源优化配置和产业转型升级。 | 10040 |  |
| 7 | 集体经济提升发展项目 | 各村社 | 瓶窑镇、余杭街道 | 鼓励符合条件的村通过利用集体建设用地、设施农用地等途径发展集体经济；统筹园内有条件的村级组织利用留用地、自有资金等资源共同建设项目。包括整治提升园区厂房及综合办公楼、新购商铺和营用地等。 | 3800 |  |