招标文件

招标编号：临平新城2019256

（明标抽签法）

项目名称: 余杭区人武部专业用房提升改造工程设计

招 标 人:中国人民解放军浙江省杭州市余杭区人民武装部

法定代表人或其委托代理人:             (签字或盖章)

招标代理机构：杭州恒正造价工程师事务所    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期: 2019年11月  日

备案机关：

目  录

投标须知前附表	3

第一章  投标须知	5

第二章  设计任务书	11

第三章  评标标准和方法	12

第四章  投标文件格式与要求	24

# 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 余杭区人武部专业用房提升改造工程设计 |
| 2 | 建设地点 | 位于余杭区 |
| 3 | 设计范围 | 装修面积约1433平方米（以实际为准） |
| 4 | 质量要求 | 达到现行国家标准、行业标准、行业技术规程 |
| 5 | 招标范围 | 余杭区人武部专业用房提升改造工程的方案设计、施工图设计以及后续技术服务等工作 |
| 6 | 进度要求 | 设计总工期为 45天 |
| 7 | 招标人、代理机构联系方式 | 招标人：中国人民解放军浙江省杭州市余杭区人民武装部 联系人：张工 联系电话：0571-86101379 代理机构：杭州恒正造价工程师事务所 联系人：朱俊涛 联系方式：0571-89265552 |
| 8 | 投标人资格要求 | 1、具有建设部门颁发的建筑装饰工程设计专项乙级及以上，（浙江省外的设计单位需取得有效的浙江省建设厅备案的“外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明”且报名资格条件以备案资质为准）； 2、本项目不允许联合体投标。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 60 天 |
| 11 | 投标担保金额 | 5000元（截止时间：2019年11月20日16时） 户名：杭州临平新城开发建设管理委员会 帐号：1202083109900484141 开户行：工行余杭支行 形式：银行汇票或电汇或网银（拒收现金，以现金缴款方式交付投标保证金的一律作无效标论处），各投标单位请于开标前一个工作日之前将缴款凭证复印件（验原件）交至招标人（时代广场B座813室）或电子版银行回单发到邮箱（2287613985@qq.com），由招标人统一开收据于开标现场下发到各投标人。（如未按规定时间缴纳投标保证金，则视为放弃投标；如未按规定时间提交投标保证金缴款凭证复印件（验原件）或发送电子版银行回单的，招标人将不予以开具收据、不退还投标保证金且投标文件将被拒绝）。已缴纳区本年度保证金的投标单位无需再次缴纳。 请将贵单位财务开具的退保证金收据带至开标现场（注明工程名称、开户银行、账号）,投标单位现场收取退保证金收据，方便给予退还。 未中标候选人的投标保证金在招标人收集齐全部未中标候选人开具的退还保证金收据后予以退还（不计利息）；中标人的投标保证金按有关规定签订合同且提交履约保证金并向临平新城小额交易中心备案后予以退还（不计利息）。 投标保证金缴纳账户名称需与报名单位名称一致，不得以分公司、分支机构等的账户缴纳投标保证金。 |
| 12 | 踏勘现场 | 投标单位自行踏勘 |
| 13 | 投标预备会及答疑 | 不举行，投标人对招标文件的疑问请于2019年11月 19日16时00分前以书面形式送至招标代理公司或招标人 |
| 14 | 投标文件 | 正本壹份，副本肆份 |
| 15 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地点：余杭区时代广场B座一楼开标室 时间：2019年 11 月21 日14时00分止 |
| 16 | 开标时间和地点 | 地点：余杭区时代广场B座一楼开标室 时间：2019年 11 月21日14时00分止 |
| 17 | 评标标准及方法 | 明标抽签法，具体详见第三章 评标标准和方法 |
| 18 | 履约保证金 | / |
| 19 | 补偿 | 本次招标对未中标单位不进行经济补偿，投标文件不返还。 |

# 第一章  投标须知

一、工程概况

1、项目名称：余杭区人武部专业用房提升改造工程设计

2、建设单位：中国人民解放军浙江省杭州市余杭区人民武装部

3、招标代理：杭州恒正造价工程师事务所

4、建设地点：余杭区

5、资金来源：政府投资

6、工程投资：总投资估算约500万元。

二、招标范围:

本次招标范围主要包括余杭区人武部专业用房提升改造工程设计的方案设计、施工图设计以及后续技术服务等工作。详见第二章设计任务书。

三、招标依据

7、《中华人民共和国招标投标法》；

8、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；

9、招标人提供资料；

10、中华人民共和国的有关国家、行业等标准及规范；

四.投标人资格要求

11、投标人需具备资格要求见前附表。

五、现场踏勘

12、投标人自行踏勘现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。

13、招标人对投标人及其代表在现场考察中的一切活动均不承担任何责任。投标人及其代表进入现场后可能会对其自身或对第三方造成的人身伤害、财产损失或损坏,以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，由投标人及其代表自行承担。

六、招标文件

14、招标文件的组成

15.1 招标文件由前附表、第一章 投标须知、第二章 设计任务书、第三章  评标标准和方法、第四章 合同条款、第五章 投标文件格式以及相关附件组成。

15.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同主要条款、规定格式、要求说明、技术规范和技术资料。如果投标人的投标文件不能满足本招标文件的实质要求，责任由投标人自负。

15.3 招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充都将构成招标文件不可分割的部分。

16、招标文件的澄清

16.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或对招标文件任何部分若有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

16.2招标文件的澄清将由招标代理单位以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17、招标文件的修改

招标人可以书面形式修改招标文件，并由招标代理单位以书面形式发给所有购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

18、招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；

七．投标文件

20、投标文件的组成

20.1投标文件主要包括下列内容：

（1）法定代表人资格证明书（见附件1）

（2）法定代表人授权委托书（见附件2）

（3）投标函（见附件3）

（4）投标承诺书（见附件4）

（5）投标保证金打款凭证复印件

（6）投标人基本情况表(见附件5)

（7）拟投入项目人员汇总表(见附件6)

（8）项目负责人简历表(见附件7)

（9）设计项目班子成员简历表(见附件7)

（10）投标人认为有必要提供的其他资料

21、投标文件的编制

21.1 投标文件正本壹份，副本肆份，正本与副本有差异时，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2 投标人应在其投标文件提交的出具法定代表人授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则该授权无效。

22、投标报价

22.1 投标人的投标报价，应是完成设计任务书中的要求和招标文件、合同条款上所列招标范围的全部以及相关的各类评审费用，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算报价的依据。投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价，任何有选择的报价将不予接受。

22.2 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其投标报价的情况。因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

22.3本次招标采用费率包干的形式，即中标后合同有效期内费率固定不变，不得因国家政策或法规、标准、市场、最终建设规模变化等任何因素影响而进行调整。

22.4 招标人设置的价格

本次报价根据2002年修订本《工程勘察设计收费标准》及相关工程设计费规定结合市场及本工程设计难易等因素综合测算确定设置为按2002年修订本《工程勘察设计收费标准》的80%计取，凡不符合招标人设置的报价投标均作废标处理。

22.5方案设计费的最终结算方式：本次方案设计费用采用费率包干的形式结算，费用包括成本、利润、税金及风险费等所有一切费用，中标后将不作调整。

22.6投标人不足三家时，招标人应否决全部投标，并依法重新招标。

23、投标保证金

23.1 投标保证金缴纳金额和方式：详见前附表。

23.2 中标人和未中标人的投标保证金于招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。

23.3 如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议；

（3）投标过程中有弄虚作假行为的；

八、投标有效期

25、投标有效期为投标截止日期后60天。若遇特殊情况,招标人可于投标有效期届满之前要求投标人同意延长有效期。投标人应在规定的时间内以书面答复表示同意,并相应延长投标保证金有效期,但投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期,或未在规定的时间内以书面形式给予明确答复,此时投标人被视为自动退出投标,投标保证金予以全额无息退还。

九、投标文件的密封、标记

26、投标人应将投标文件密封在投标文件密封袋里，并在投标文件的密封袋上加盖投标单位公章和法定代表人印鉴，投标文件右上角上须明确注明“正本”或“副本”字样；

27、在投标文件密封袋上还应注明下列识别标志:

（1）项目名称和投标人名称；

（2）     年   月   日   时   分开标,此时间以前不得开封。

28、如果投标文件没有按本投标须知第27、28款规定加以标记和密封的,招标人将拒收该投标文件或者告知投标人招标人将不承担该投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

29、所有投标文件密封袋的封口处应加盖公章或密封章。

十、投标文件的递交

30、投标人应按前附表规定的地点并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人;

31、招标人按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

32、投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。

33、招标人在投标截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

十一、开标

34、本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

35、各投标人的法定代表人或授权委托人必须参加开标会议。参加开标会议法定代表人或授权委托人应随带并现场提供本人二代身份证件原件，授权委托人还应携带授权委托书（附件2）原件。未携带以上原件的作无效标处理。

36、投标人应参加开标会议人员未准时参加开标会议的作无效标处理。

37、开标程序：开标会议由招标人主持。

37.1 由招标人按核验顺序查验各投标人应到会代表身份；

37.2 由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

37.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

37.4 由招标人对投标文件进行符合性审查。

38、其他要求：

38.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面设计合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

38.2 本工程由招标人、小额公共资源交易领导小组处理招标中有异议的问题。

38.3 订立书面合同30日内，中标人应当将合同送杭州市余杭区临平新城小额公共资源交易中心备案。

39、评标办法：采用明标抽签法，详见第三章 评标标准和方法。

十二、中标人的确定、合同的授予

40、抽签结束后，中标结果将通知各参与投标的单位，招标人无义务解释未中标原因。

41、招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力并作为签订合同的依据。中标人自收到中标通知书之日起，按照招标文件和其投标文件与招标人正式签订合同。

42、招标人应当确定排序第一的中标候选人为中标人，排序第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

十三、其他

43、设计费的最终结算费用：根据财政或招标人委托的第三方预算审核单位审核后工程预算价总额为计价基数，按2002年修订本《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）（专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数1.5）并结合投标报价费率进行计算。

44、本招标文件未尽量事宜按现行有关法律、法规、规章执行。

45、本招标文件由中国人民解放军浙江省杭州市余杭区人民武装部和杭州恒正造价工程师事务所负责解释。

46、主要合同条款：

付费次序	支付比例	付费时间（每阶段支付标准为设计内容修改完毕且经相关部门审批通过为准）

- 合同签订后甲方向乙方支付暂定合同总额的30%，

2、施工图纸交付后甲方向乙方支付暂定合同总额的40%；

3、项目竣工验收合格后甲方向乙方支付余款。

# 第二部分 项目概况及设计要求

一、项目概况

1、建设单位：中国人民解放军浙江省杭州市余杭区人民武装部

2、项目名称：余杭区人武部专业用房提升改造工程

3、项目规模：装修面积约1433平方米。

4、设计内容：项目装修方案设计

5、工程地点：位于余杭区南苑街道，迎宾路与世纪大道交叉口处

- 设计内容及要求

本次设计招标为余杭区人武部专业用房提升改造工程的装修方案设计、施工图设计，要求设计单位在保证建筑结构安全性的前提下，合理进行装修设计，满足各项使用需要。必须符合国家、浙江省、杭州市及余杭区的有关法规、规范、政策规定，符合建设单位的使用要求。还须充分考虑当地及项目的地理环境、气候条件及当地人的生活居住习惯。

1、设计内容：

装修方案设计、施工图设计

2、设计要求

要求提供各层相关的平、立面图，重要点位的效果图、节点图，及装修方案设计各专业所必需的文字说明和相关图形。

1）本次设计为限额设计，工程总造价控制在500万元以内。

2）本次设计范围为余杭区人武部大楼东北侧1-3层用房，建筑风格简洁明了。其中一层设置国防教育中心，满足相关展览展示功能。二层为战备库房，满足相关储存需要。三层为住宿区，考虑布置双人间和单人间，房间分隔及卫生间位置可参照原有布置。

3）各项材料应符合国际环保要求满足环保低碳要求，墙板和吊顶的装饰材料建议以集成式为主。

4）、设计人认为其他需补充的文件内容。

三、设计依据

1、国家有关现行法规、规范、规定。

2、浙江省、杭州市政府及当地各相关职能部门制定的有关规范、规程、规定、标准及文件等。

四、设计成果文件要求

设计概算8本，施工图20套。

五、设计进度要求

1、方案设计及优化15天。

2、施工图设计30天。

以上内容如有不明之处，请来人、来电沟通。

中国人民解放军浙江省杭州市余杭区人民武装部

联系电话：86101379

# 第三章  评标标准和方法

1.本工程采用明标抽签法，具体方法如下：

（1）宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则。

（2）确定所有有效投标人的序号及其代表的号球即以有效投标人递交投标文件后的签到顺序号作为有效投标人的序号及代表的号球号码。

（3）由招标人或投标人代表实施实施抽签。

2.抽签规则

（1）5名以下投标人，实行一轮抽签：

实施一轮抽签抽出3名中标候选人，分别为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人

（2）6－10名投标人，实行二轮抽签：

第一轮抽出5名投标人，第二轮抽出3名中标候选人，

（3）10名以上投标人，实行三轮抽签：

第一轮抽出8名投标人，第二轮抽出5名投标人，最后一轮抽出3名中标候选人。

3.招标人应当确定排序第一的中标候选人为中标人，排序第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

第四章  投标文件格式与要求

附件1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           	    	性别：            	职务：

身份证号码：

系                      的法定代表人。为                  项目投标，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：          年          月            日

附件2

法定代表人授权委托书

本人作为        (投标人名称)         的法定代表人，在此授权我公司的             ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                        项目投标的各项事宜。

本授权书期限自        年     月     日起至       年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：       （签字或盖章）       性别：           年龄：

身份证号码：                                     职务：

投标人：                      （单位全称）（盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

授权委托日期：            年           月          日

附件3

投 标 函

致：           (招标人)

根据贵方招标编号为      的                 项目招标的招标文件。正式授权的签字人    （姓名）  代表投标人（投标人名称） ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件及有关所有附加条款。

2、我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，项目负责人为         ，证书号         ，并由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按招标文件要求的进度要求内完成相关设计内容并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中第   10  条规定的投标有效期限内有效。

4、我方承诺一旦我方中标，本工程方案设计费用按2002年修订本《工程勘察设计收费标准》的        %（大写：百分之      ）进行收取，相关配合工作等产生的其他费用计入上述报价费用中，不单独收费。

5、一旦我方中标，我方保证按招标人要求不超过5个日历天提交报批稿，质量要求达到现行国家标准、行业标准、行业技术规程。

6、其他补充说明：                                      （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                              （全称、公章）

地址：                                             邮编：

电话：                                             传真：

法定代表人或授权委托人：                     （盖章或签字）

项目负责人：                                 （盖章或签字）

日期：            年           月          日

附件4

投标承诺书

致   招标人  ：

本投标人已详细阅读了余杭区人武部专业用房提升改造工程设计的招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 遵守中华人民共和国、浙江省有关招投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。如有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

- 保证按照招标文件及中标通知书规定签订设计合同并提交履约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

- 保证按照设计合同约定完成设计合同范围内的全部内容。如有违反，同意接受招标人的违约处罚。

- 保证中标之后不转包设计、不挂靠设计，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规规定。

- 保证按招标文件及设计合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

投标人（公章）：

法定代表人签名（或盖章）：

年  月  日

附件5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 相关资质 |  | 其中 | 高级职称 |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |
| 主营范围 |  |
| 备注 |  |

注：随此表附投标人的营业执照、资质证书等的复印件或扫描件。

附件6

拟投入项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 执业资格 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年     月    日

附件7

项目负责人/项目班子成员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 执业注册资格 |  | 职 称 |  |
| 主要经历 |
| 时间 | 参加过的工程可研项目名称及规模 | 该项目中任职情况 |

注：本表人员应与附件6 拟投入项目人员汇总表所列人员相一致，附拟投入的主要人员的职称证书复印件或执业证书复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年     月    日

附件8

开 标 委 托 书

兹委托     （姓名）     （职务          性别       年龄       ） ，  为我单位参加       （招标人及项目名称）             开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自      年      月      日至      年      月      日

(本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示）。

委托人：（投标单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

委托日期：          年        月         日

附件9

正本（或副本）

项目

投

标

文

件

（封面）

投标人:                            (盖公章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：   年    月    日